# КОГКУ «УПРАВЛЕНИЕ ПО ГАЗИФИКАЦИИ И

# ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЕ»

|  | «Утверждаю» Директор КОГКУ «Управление по газификации и инженерной инфраструктуре» _____________________ К. В.Охорзин «___» октября 2014г. |
| --- | --- |

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

# по конкурсу №19(к)пир-1014

Предмет договора: выполнение проектно-изыскательских работ по объекту газификации:

«Установка блочной газовой котельной по ул. Сосновая в пгт. Красная Поляна Вятскополянского района Кировской области»

# Киров 2014г.

# СОДЕРЖАНИЕ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Конкурсная документация включает в себя документы, перечисленные ниже:

Общие положения.

Инструкция для участников конкурса.

Информационная карта.

Техническая часть.

Обоснование начальной (максимальной) цены договора (лота).

Форма конкурсной заявки (Форма 1);

Сведения об участнике конкурса (Форма 2);

Сведения об опыте работы (Форма 3);

Сведения о кадровом составе (Форма 4).

Проект договора.

Типовая форма Банковской гарантии исполнения обязательств поставщика (подрядчика) по договору.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- Основание для проведения конкурса.

# Настоящий открытый конкурс проводится на основании Распоряжения Правительства Кировской области от 28.12.2013 № 432 «Об определении перечня объектов газификации отдельного мероприятия «Газификация Кировской области» государственной программы Кировской области «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2013 - 2020 годы, финансируемых за счёт кредитных средств в 2014 году» и приказа заказчика.

# Предмет конкурса.

# Право на заключение договора на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту газификации:

- «Установка блочной газовой котельной по ул. Сосновая в пгт. Красная Поляна Вятскополянского района Кировской области»

# Источник финансирования.

Финансирование осуществляется из средств Инвестора.

- Порядок получения конкурсной документации.

Конкурсная документация предоставляется участникам открытого конкурса в порядке, указанном в извещении о проведении конкурса.

- Правомочность участников конкурса.

Извещение о проведении конкурса распространяется на всех участников. Участником может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

- Общий порядок проведения конкурса.

Конкурс проводится в следующем порядке:

# а) Размещение на сайте www.gas43.ru извещения о проведении конкурса. Иные публикации не являются официальными и не влекут для заказчика никаких последствий.

# б) Предоставление конкурсной документации участникам конкурса в соответствии с условиями и в порядке, которые указаны в извещении о проведении конкурса.

# в) Подготовка и рассылка ответов на вопросы участников конкурса по разъяснению конкурсной документации.

# г) Подготовка участниками конкурса заявок на участие в конкурсе в порядке, установленном настоящей конкурсной документацией.

# д) Подача заявок на участие в конкурсе и их прием в порядке, установленном конкурсной документацией.

# е) Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе.

# ж) Рассмотрение заявок на участие в конкурсе и принятие решения о допуске участников к участию в конкурсе.

# з) Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе и определение победителя конкурса.

# и) Размещение на сайте результатов конкурса.

# к) Передача победителю конкурса протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе и проекта договора.

# л) Заключение договора.

# После определения победителя конкурса в срок, предусмотренный для заключения договора, Заказчик обязан отказаться от заключения договора с победителем конкурса либо при уклонении победителя конкурса от заключения договора с участником конкурса, с которым заключается такой договор,  в случае установления факта:

# 1) проведения ликвидации участника конкурса или проведения в отношении участника конкурса процедуры банкротства;

# 2) приостановления деятельности участника конкурса в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях;

# 3) предоставление участником конкурса заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, представленных в составе заявки на участие в конкурсе;

# 4) нахождение имущества участника конкурса под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает 25 % балансовой стоимости активов указанного лица по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

# 5) наличия у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам и сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 % балансовой стоимости активов участника конкурса по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что участник конкурса не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством РФ.

- Разъяснения конкурсной документации.

# Любой участник конкурса вправе обратиться к Заказчику за разъяснениями настоящей конкурсной документации. Запросы на разъяснение конкурсной документации должны подаваться в письменной форме (в т.ч. в форме надлежаще оформленного электронного документа) на бланке участника конкурса за подписью руководителя организации или иного уполномоченного лица участника конкурса. К рассмотрению принимаются исключительно оригиналы запросов.

# Заказчик обязуется в течение 2-х рабочих дней со дня поступления запроса направить в письменной форме разъяснения конкурсной документации, если указанный запрос поступил к заказчику не позднее чем за 5 дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе.

- Внесение изменений в извещение и конкурсную документацию.

# Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении открытого конкурса не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе. В течение одного дня со дня принятия указанного решения такие изменения размещаются Заказчиком на сайте. При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе должен быть продлен, чтобы со дня размещения на сайте внесенных изменений в извещение до даты окончания подачи заявок на участие составлял не менее чем десять дней.

# Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника конкурса вправе принять решение о внесении изменений в конкурсную документацию не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе. В течение одного дня со дня принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию такие изменения размещаются Заказчиком на сайте. При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения внесенных изменений в конкурсную документацию до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой срок составлял не менее чем десять дней. Изменения, внесенные в конкурсную документацию, направляются факсом только тем участникам открытого конкурса, которым была предоставлена конкурсная документация на основании письменного запроса либо запроса в форме электронного документа и зарегистрированным Заказчиком в журнале выданных комплектов конкурсной документации.

- Обжалование.

# Любой участник конкурса имеет право обжаловать действия (бездействие) Заказчика и/или конкурсной комиссии в судебном порядке, если такие действия (бездействие) Заказчика нарушают права и законные интересы участника открытого конкурса.

# Требования к проведению конкурса, предусмотренные антимонопольным законодательством.

# В ходе конкурса ни одному из участников открытого конкурса не будут созданы преимущественные условия участия в открытом конкурсе, в том числе путем предоставления доступа к конфиденциальной информации.

# В рамках конкурса Заказчик не будет осуществлять координации деятельности участников открытого конкурса, в результате которой может иметь место ограничение конкуренции или ущемление законных интересов участников открытого конкурса.

# Заказчик не будет предпринимать действий, необоснованно ограничивающих доступ к участию в конкурсе.

# Цена конкурсной заявки.

Цена конкурсной заявки должна быть рассчитана с учетом всех затрат исполнителя на выполнение всего объема работ согласно техническому заданию, а также с учетом всех налогов, сборов и других обязательных платежей.

- Расходы на участие в конкурсе.

# Участник открытого конкурса должен нести все расходы, связанные с подготовкой и представлением заявки на участие в конкурсе, включая посещение участка работ (объекта), если таковое предусмотрено условиями проведения конкурса. При этом Заказчик не несет никакой ответственности или обязательств по этим расходам независимо от хода и результатов конкурса, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством РФ.

# Информационное обеспечение открытого конкурса.

Конкурсная документация, протоколы конкурсных процедур и другая информация о проведении конкурса размещается на сайте www.gas43.ru

- Права Заказчика.

# Заказчик вправе отказаться от проведения настоящего конкурса не позднее чем за десять дней до установленной даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

# ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

- Общие требования к участникам конкурса.

# К участникам конкурса устанавливаются следующие обязательные требования:

# 1) соответствие участников конкурса требованиям, предъявляемым законодательством РФ к лицам, осуществляющим выполнение работ по предмету конкурса, в том числе:

# а)  государственная регистрация, предусмотренная статьей 51 Гражданского кодекса РФ;

# б) наличие свидетельства, выданного саморегулируемой организацией, о допуске к выполнению всех видов работ, указанных в Информационной карте.

# 2) непроведение ликвидации участника конкурса - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника конкурса – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

# 3) неприостановление деятельности участника конкурса в порядке, предусмотренном КоАП РФ, на день подачи заявки на участие в конкурсе.

# 4) отсутствие у участника конкурса задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника конкурса по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

# 5) отсутствие сведений об участниках конкурса в реестре недобросовестных поставщиков.

# Обеспечение заявки на участие в конкурсе.

# Устанавливается требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе в размере 5% от начальной (максимальной) цены договора (лота).

# Размер обеспечения заявки:

# 48 000 руб.

# Реквизиты для перечисления денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе: Кировское областное государственное казенное учреждение «Управление по газификации и инженерной инфраструктуре» 610001 г. Киров (обл.), Октябрьский пр., 116а ИНН 4345086310 КПП 434501001  Наименование получателя: Департамент финансов Кировской области (КОГКУ «Управление по газификации и инженерной инфраструктуре» л/с 05866006431)  Банк получателя: Отделение по Кировской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации (сокращенное наименования для платежных документов – Отделение Киров) БИК 043304001 р/счет 40302810100004000001 ОКТМО 33701000.

# Назначение платежа: внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки по конкурсу № 19(к)пир-1014.

В случае уклонения победителя конкурса, с которым заключается договор, от заключения контракта, денежные средства, внесенные им в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, не возвращаются.

# Обеспечение исполнения договора.

# Договор по итогам конкурса заключается только после предоставления участником конкурса, с которым заключается договор, безотзывной банковской гарантии или после передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) в размере обеспечения исполнения договора. Способ обеспечения исполнения договора определяется  участником самостоятельно. Если победителем конкурса или участником конкурса, с которым заключается договор, является бюджетное учреждение, предоставление обеспечения исполнения договора не требуется.

Размер обеспечения исполнения договора – 30% от начальной (максимальной) цены договора (лота).

Размер обеспечения исполнения договора:

288 000 руб.

# В случае выбора подрядчиком способа обеспечения исполнения договора в виде передачи заказчику в залог денежных средств, залог представляется участником конкурса путем внесения денежных средств в указанном  размере на расчетный счет заказчика:

# Реквизиты для перечисления денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора – Кировское областное государственное казенное учреждение «Управление по газификации и инженерной инфраструктуре» 610001 г. Киров (обл.), Октябрьский пр., 116а ИНН 4345086310 КПП 434501001  Наименование получателя: Департамент финансов Кировской области (КОГКУ «Управление по газификации и инженерной инфраструктуре» л/с 05866006431)  Банк получателя: Отделение по Кировской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации (сокращенное наименования для платежных документов – Отделение Киров) БИК 043304001 р/счет 40302810100004000001 ОКТМО 33701000.

Назначение платежа: внесение денежных средств в качестве обеспечения исполнения  договора:  (протокол №         от                     ).

Денежные средства (залог) возвращаются по истечении 6 месяцев с момента завершения строительно-монтажных работ после надлежащего выполнения обязательств подрядчиком по договору, в том числе устранения всех недостатков.

В том случае, если обеспечение исполнения договора  представляется в виде банковской гарантии,  договор банковской гарантии  должен:

- соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.

- содержать сумму, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по основному договору.

- ссылку на основной договор, исполнение которого она обеспечивает путем указания на стороны договора, название предмета договора и на протокол проведения аукциона как основание заключения договора.

- указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в договор, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии.

- содержать положение о том, что банковская гарантия не может быть отозвана гарантом.

- предусматривать, что для получения денежной суммы по банковской гарантии  заказчик (бенефициар) должен предоставить банку (гаранту) письменное заявление с указанием того, в чем состоит нарушение подрядчиком (принципалом) условий договора, в обеспечение которого выдана гарантия. Не допускается включать в условия банковской гарантии обязанность Заказчика (бенефициара) предоставлять для получения денежной суммы по банковской гарантии иные документы, в том числе документы, согласованные с подрядчиком.

Так же в договоре банковской гарантии должно быть предусмотрено условие, что срок действия договора банковской гарантии длиннее, чем срок выполнения работ по обеспечиваемому договору не менее чем на 6 месяцев с момента завершения строительно-монтажных работ.

В договоре должно указываться, что все споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Кировской области.

В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по договору перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение подрядчиком (поставщиком, исполнителем) своих обязательств по договору, соответствующий подрядчик (поставщик, исполнитель) обязуется в течение 10 (Десяти) дней предоставить заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по договору на тех же условиях и в том же размере, как указано в настоящем разделе.

# Одна конкурсная заявка от каждого участника размещения заказа.

Каждый участник конкурса вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в отношении каждого предмета конкурса (лота). При этом не допускается деление лота на части, т.е. представление заявки только на часть работ, предусмотренных по лоту.

- Документы, составляющие конкурсную заявку.

Конкурсная заявка, которую представляет участник конкурса, должна содержать:

## Сведения и документы об участнике конкурса:

## а) сведения об участнике конкурса (форма № 2);

## б) полученную не ранее чем за три месяца до дня размещения на сайте извещения о проведении открытого конкурса выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за три месяца до дня размещения на сайте извещения о проведении открытого конкурса выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за три месяца до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса;

## в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника конкурса - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника конкурса без доверенности (далее - руководитель). В случае, если от имени участника конкурса действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника конкурса, заверенную печатью участника конкурса и подписанную руководителем участника конкурса (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника конкурса, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

## г) документы, подтверждающие квалификацию участника конкурса:

# - опыт работы (Форма 3),

# - кадровый состав (Форма 4)

## д) копии учредительных документов участника конкурса (для юридических лиц);

## е) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника конкурса выполнение работ, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой;

ж) копии, имеющие отметку о получении ИФНС, бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату перед датой подачи заявки (для юридических лиц), копий справки о состоянии кредиторской задолженности и справки об имуществе на последнюю отчетную дату перед датой подачи заявки (для индивидуальных предпринимателей), копии налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения).

з) копии штатного расписания организации и (или) подразделений организации  подрядчика, на которые планируется возложить выполнение работ, с информацией о составе и квалификации специалистов, которые планируются к привлечению для выполнения  соответствующих работ и которые имеют высшее и среднее специальное образование в строительной отрасли, с приложением документов, подтверждающих их квалификацию (копия диплома).

2) Конкурсная заявка (форма № 1);

## 3) Документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника конкурса установленным требованиям и условиям допуска к участию в конкурсе:

## а) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, или копия такого поручения);

# б) копия свидетельства, выданного саморегулируемой организацией, о допуске к выполнению работ по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком) (пункт 13 раздела II Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утвержденного приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 624) с предельной стоимостью выполнения работ по организации подготовки проектной документации по одному договору не ниже цены договора в соответствующей части, предлагаемой участником размещения заказа в ходе проведения торгов, либо не ниже начальной (максимальной) цены договора в соответствующей части, в случае признания торгов несостоявшимся ввиду поступления только одной заявки на участие в конкурсе или признания участником конкурса только одного участника размещения заказа;

# в) копия свидетельства, выданного саморегулируемой организацией, о допуске к выполнению видов работ по инженерным изысканиям (раздел I Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утвержденного приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 624). В случае отсутствия у участника размещения заказа свидетельства, выданного саморегулируемой организацией, о допуске к выполнению работ по инженерным изысканиям, необходимо предоставить договор субподряда/соглашение о намерениях с субподрядной организацией с приложением оригинала либо нотариально заверенной копии выписки из ЕГРЮЛ в отношении субподрядчика и свидетельства, выданного саморегулируемой организацией, о допуске к выполнению видов работ по инженерным изысканиям субподрядной организации.

## 4) Документы, обосновывающие предлагаемые условия договора на выполнение проектно-изыскательских  работ:

## а) График выполнения работ по договору

## б) Смета, обосновывающая предлагаемую цену договора, полностью соответствующая  Обоснованию начальной (максимальной) цены договора в части наименования видов работ и затрат.

## Обязательно предоставление заявки, содержащей все вышеперечисленные документы. Предоставление в составе заявки неполного перечня документов и сведений, является нарушением положений настоящей документации.

# Участник конкурса несет ответственность за достоверность представленных заказчику документов.

# Срок действия конкурсной заявки.

Конкурсные заявки действительны в течение срока, указанного в Информационной карте конкурсной заявки.

# Оформление и подписание конкурсной заявки.

Все листы заявки на участие в конкурсе, все листы тома заявки на участие в конкурсе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в конкурсе и том заявки на участие в конкурсе должны содержать опись входящих в их состав документов, быть скреплены печатью участника конкурса (для юридических лиц) и подписаны участником конкурса или лицом, уполномоченным таким участником конкурса. Соблюдение участником конкурса указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в конкурсе, и тома заявки на участие в конкурсе, поданы от имени участника конкурса, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в конкурсе и тома заявки на участие в конкурсе документов и сведений.

# Опечатывание и маркировка конкурсной заявки.

Участник конкурса подает заявку и требуемые документы в письменной форме в запечатанном конверте.

Конверт должен:

-быть адресован заказчику по адресу, указанному в Информационной карте конкурсной заявки;

-содержать наименование предмета конкурса (лота), указанное в Информационной карте конкурсной заявки, и слова "НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО…." (с указанием времени и даты вскрытия конвертов с конкурсными заявками, зафиксированные в Информационной карте конкурсной заявки).

Участник конкурса вправе не указывать на конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес.

Если конверт не запечатан и не маркирован, как указано выше, заказчик не несет никакой ответственности в случае, если предложение попадет не точно по адресу или будет вскрыто преждевременно.

# Окончание срока подачи конкурсных заявок.

Конкурсные заявки должны быть получены заказчиком по адресу, указанному им, не позднее времени и даты, указанных в Информационной карте конкурсной заявки.

На момент регистрации заявки участник должен представить запечатанный конверт с оригиналом заявки и требуемых документов.

Срок поступления заявки определяется по дате и времени регистрации заказчиком, указываемой в расписке о приеме документов и проставляемой на конверте.

# Конкурсные заявки, поданные с опозданием.

# Полученные после окончания срока приема конкурсных заявок конверты с заявками вскрываются, и в тот же день такие конверты и такие заявки возвращаются участникам конкурса.

# Изменения в конкурсных заявках и их отзыв.

Участник конкурса, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить или отозвать заявку в любое время до момента вскрытия комиссией конвертов с заявками.

«Изменение» в конкурсную заявку должно быть подготовлено, запечатано, маркировано и доставлено в соответствии с требованиями настоящей инструкции. Конверт дополнительно маркируется словом "Изменение". Никакие изменения не могут быть внесены в заявки после вскрытия комиссией конвертов с заявками.

Отзыв заявки осуществляется на основании письменного уведомления участника об отзыве своей заявки.

Регистрация изменений и уведомлений об отзыве заявки производится в том же порядке, что и регистрация заявки.

# Вскрытие конвертов с конкурсными заявками.

Участники, подавшие заявки, или их представители, вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками.

Представители участников, пожелавшие принять участие в процедуре вскрытия конвертов с заявками, должны иметь при себе доверенность и должны зарегистрироваться, подтвердив тем самым свое присутствие.

Вскрытие конвертов с конкурсными заявками производится единой комиссией в день, во время и в месте, указанных в извещении о проведении открытого конкурса. В день вскрытия конвертов с заявками, но не раньше времени, указанного в Информационной карте конкурсной документации, председатель комиссии объявляет присутствующим участникам размещения заказа о возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки до вскрытия конвертов.

Единая комиссия вскрывает конверты с заявками, включая внесенные изменения, в присутствии представителей участников конкурса, которые пожелают при этом присутствовать, в то время и в том месте, которые указаны в Информационной карте Конкурсной заявки.

При вскрытии конвертов с Конкурсными заявками объявляется наименование участника конкурса, наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией, условия исполнения договора, являющиеся критерием оценки заявок.

При вскрытии конвертов с заявками конкурсная комиссия вправе потребовать от участников представления разъяснений положений представленных ими документов и заявок. При этом не допускается изменение заявки.

Члены комиссии подписывают протокол процедуры вскрытия конвертов с заявками непосредственно после вскрытия с внесением в него вышеперечисленной информации.

12.	Заказчик вправе после вскрытия конвертов с конкурсными заявками, объявления наименования участника конкурса, наличия сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией, условий исполнения договора, являющихся критерием оценки заявок, объявить о проведении переторжки - процедуры, предполагающей добровольное изменение в сторону понижения первоначальных предложений о цене договора участниками конкурса.

Изменение первоначальных предложений о цене договора участниками конкурса возможно только один раз каждым участником конкурса. Данное изменение подается в письменном виде в запечатанных конвертах аналогично конкурсной заявке в сроки, указанные заказчиком во время вскрытия конвертов с конкурсными заявками.

# 13.	Соблюдение конфиденциальности.

Информация относительно изучения, разъяснения, оценки и сопоставления конкурсных заявок, а также рекомендации по присуждению договора не подлежат разглашению участникам конкурса или иным лицам, которые официально не имеют отношения к этому процессу.

14.	Рассмотрение заявок на участие в конкурсе и определение их соответствия требованиям конкурсной документации.

Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать двадцать дней со дня вскрытия конвертов.

# На основании результатов рассмотрения каждой заявки на участие в конкурсе конкурсная комиссия примет решение о допуске к участию в конкурсе участника, подавшего заявку, и о признании его участником конкурса или об отказе в допуске такого участника к участию в конкурсе.

# Всем участникам конкурса, не допущенным к участию, будут направлены уведомления о принятых комиссией решениях.

# Критерии и порядок оценки заявок на участие в конкурсе.

Срок оценки и сопоставления заявок не может превышать десять дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

Для определения лучших условий для исполнения договора подряда, предложенных в заявках на участие в конкурсе, конкурсная комиссия осуществляет оценку заявок по следующим критериям:

1). Цена договора (максимальное количество баллов - 50);

- квалификация участника (максимальное количество баллов - 50).

Оценка по критерию "Квалификация участника" производится по подкритериям:

А) опыт работы (количество успешно завершенных объектов-аналогов за последние 2 года);

Б) кадровый состав (наличие в штате квалифицированного персонала);

Общее максимальное количество баллов по критериям - 100.

Оценка конкурсных заявок проводится конкурсной комиссией в следующей последовательности:

- Ранжирование заявок по критерию "Цена договора" осуществляет конкурсная комиссия. Номер 1 получает заявка с наименьшим показателем критерия, далее порядковые номера выставляются по мере увеличения показателей, при равенстве показателей меньший номер получает заявка, поданная и зарегистрированная раньше.

- Выставление количества баллов заявкам по критерию «Цена договора» в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1

Балльная оценка ранжированных заявок  по критерию "Цена договора"

┌────────────────┬─────────────────┬──────────────────┬───────────────────┐

│    Критерий    │  Максимальное   │    Результат     │   Присваиваемое   │

│                │количество баллов│   ранжирования   │ количество баллов │

│                │                 │      заявок      │                   │

├────────────────┼─────────────────┼──────────────────┼───────────────────┤

│ Цена договора  │       50        │         1        │        50         │

│                │                 ├──────────────────┼───────────────────┤

│                │                 │         2        │        45         │

│                │                 ├──────────────────┼───────────────────┤

│                │                 │         3        │        40         │

│                │                 ├──────────────────┼───────────────────┤

│                │                 │         4        │        35         │

│                │                 ├──────────────────┼───────────────────┤

│                │                 │         5        │        30         │

│                │                 ├──────────────────┼───────────────────┤

│                │                 │         6        │        25         │

│                │                 ├──────────────────┼───────────────────┤

│                │                 │         7        │        20         │

│                │                 ├──────────────────┼───────────────────┤

│                │                 │         8        │        15         │

│                │                 ├──────────────────┼───────────────────┤

│                │                 │         9        │        10         │

│                │                 ├──────────────────┼───────────────────┤

│                │                 │        10        │        05         │

│                │                 ├──────────────────┼───────────────────┤

│                │                 │     11 и более   │        0          │

└────────────────┴─────────────────┴──────────────────┴───────────────────┘

Оценка заявок по критерию "Квалификация участника конкурса"

Для оценки заявок по критерию "квалификация участника конкурса" каждой заявке выставляется значение от 0 до 50 баллов. Для определения рейтинга заявки по данному критерию  устанавливаются три показателя:

а)  опыт работы (количество успешно завершенных объектов-аналогов в срок, установленный в договоре, за последние два года) – 30 баллов

б) кадровый состав – 20 баллов

2. Для получения значения в баллах по критерию (показателю) для каждой заявки вычисляется среднее арифметическое оценок в баллах, присвоенных всеми членами конкурсной комиссии по критерию (показателю).

3. При оценке заявок по критерию "квалификация участника конкурса" наибольшее количество баллов присваивается заявке с лучшим предложением по квалификации участника конкурса.

В критерии «Квалификация участника конкурса» из присвоенных участнику конкурса баллов вычитаются штрафные баллы за удовлетворенные иски, предъявленные к участнику, об исполнении договорных обязательств по договорам – аналогам за последние 5 (Пять) лет, в соответствии с Таблицей 3

### Таблица 3

Начисление штрафных баллов по критерию "Квалификация"

| Наименование критерия | Максимальное количество баллов | Наименование подкритерия | Показатель подкритерия (единиц) | Количество штрафных баллов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Квалификация | 10 | сведения об удовлетворенных исках, предъявленных участнику, об исполнении договорных обязательств по договорам подряда за последние 5 лет | 0 | 0 |
|  |  |  | 1 | 5 |
|  |  |  | 2 и более | 10 |

Суммирование баллов, полученных каждой заявкой, производится по всем указанным критериям включая штрафные баллы.

Ранжирование заявок по количеству полученных баллов: первое место получает заявка, набравшая наибольшее количество баллов, далее места выставляются по мере уменьшения количества баллов. При равном количестве баллов приоритет получает заявка, получившая наибольшее количество баллов по критерию «Квалификация участника», затем - по критерию «Цена договора».

Участник, подавший заявку, которой в результате ранжирования присвоено первое место, объявляется победителем конкурса.

# Контакты с заказчиком.

Ни один из участников конкурса не должен вступать в контакты с заказчиком по каким-либо вопросам, связанным с его конкурсной заявкой, с момента вскрытия конвертов с заявками до момента присуждения контракта.

# Присуждение договора.

Заказ признается размещенным со дня заключения договора.

Победитель конкурса должен подписать проект договора в течение 8 дней со дня подписания итогового протокола.

Договор заключается не позднее чем через 10 дней со дня размещения на сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

# ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСНОЙ ЗАЯВКИ

Заказчик: КОГКУ «Управление по газификации и инженерной инфраструктуре»

Предмет конкурса: право на заключение договора на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту газификации: «Установка блочной газовой котельной по ул. Сосновая в пгт. Красная Поляна Вятскополянского района Кировской области»

Источник средств: средства Инвестора.

Идентификационный номер конкурса: №19(к)пир-1014

Приглашаются участники размещения заказа: любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

Начальная (максимальная) цена лота: 960 000 рублей.

Цена договора включает в себя стоимость затрат на исполнение договора, все виды установленных налогов, в том числе НДС (если Исполнитель является его плательщиком), а также любые возможные расходы и затраты, связанные с исполнением договора.

Порядок платежей и расчетов: Оплата по настоящему договору производится путем перечисления денежных средств Инвестором на расчетный счет Исполнителя на основании подписанных Заказчиком актов приемки выполненных работ, а также выставленных для оплаты счетов в течение 180 дней после приемки проекта, подписания Заказчиком акта сдачи-приемки проекта, получившего положительное заключение государственной экспертизы. В случае, если инженерные изыскания направляются на государственную экспертизу отдельно, оплата производится после приемки технического отчета по инженерным изысканиям, подписания Заказчиком акта сдачи-приемки данного отчета, получившего положительное заключение государственной экспертизы: Инвестор вправе при наличии денежных средств перечислить Исполнителю авансовый платеж до 30 % от цены договора.

Место выполнения работ: ул. Сосновая в пгт. Красная Поляна Вятскополянского района Кировской области

Сроки выполнения работ: 3 (Три) месяца с момента заключения договора

Срок предоставления гарантий качества работ: в соответствии со ст. 761 ГК РФ.

Требования к качеству: все работы должны быть выполнены в соответствии с нормативными документами и законодательными актами РФ. При указании в проектной документации товарных знаков материалов и оборудования проектировщик обязан добавлять слова «или эквивалент» и указывать характеристики, по которым будет устанавливаться эквивалентность

Информация, требуемая для представления: Сведения и документы об участнике открытого конкурса: а) сведения об участнике открытого конкурса (форма № 2); б) полученную не ранее чем за три месяца до дня размещения на сайте извещения о проведении открытого конкурса выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за три месяца до дня размещения на сайте извещения о проведении открытого конкурса выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за три месяца до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса; в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника открытого конкурса - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника открытого конкурса без доверенности (далее - руководитель). В случае, если от имени участника открытого конкурса действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника открытого конкурса, заверенную печатью участника открытого конкурса и подписанную руководителем участника открытого конкурса (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника открытого конкурса, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; г) документы, подтверждающие квалификацию участника открытого конкурса: - опыт работы (Форма 3), - кадровый состав (Форма 4). д) копии учредительных документов участника открытого конкурса (для юридических лиц); е) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника открытого конкурса выполнение работ, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой; ж) копии, имеющие отметку о получении ИФНС, бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату перед датой подачи заявки (для юридических лиц), копий справки о состоянии кредиторской задолженности и справки об имуществе на последнюю отчетную дату перед датой подачи заявки (для индивидуальных предпринимателей), копии налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения). з) копии штатного расписания организации и (или) подразделений организации подрядчика, на которые планируется возложить выполнение работ, с информацией о составе и квалификации специалистов, которые планируются к привлечению для выполнения соответствующих работ и которые имеют высшее и среднее специальное образование в строительной отрасли, с приложением документов, подтверждающих их квалификацию (копия диплома). 2) Конкурсная заявка (форма № 1); 3) Документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника открытого конкурса установленным требованиям и условиям допуска к участию в конкурсе: а) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, или копия такого поручения); б) копия свидетельства, выданного саморегулируемой организацией, о допуске к выполнению работ по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком) (пункт 13 раздела II Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утвержденного приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 624) с предельной стоимостью выполнения работ по организации подготовки проектной документации по одному договору не ниже цены договора в соответствующей части, предлагаемой участником размещения заказа в ходе проведения торгов, либо не ниже начальной (максимальной) цены договора в соответствующей части, в случае признания торгов несостоявшимся ввиду поступления только одной заявки на участие в конкурсе или признания участником конкурса только одного участника размещения заказа; в) копия свидетельства, выданного саморегулируемой организацией, о допуске к выполнению видов работ по инженерным изысканиям (раздел I Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утвержденного приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 624). В случае отсутствия у участника размещения заказа свидетельства, выданного саморегулируемой организацией, о допуске к выполнению работ по инженерным изысканиям, необходимо предоставить договор субподряда/соглашение о намерениях с субподрядной организацией с приложением оригинала либо нотариально заверенной копии выписки из ЕГРЮЛ в отношении субподрядчика и свидетельства, выданного саморегулируемой организацией, о допуске к выполнению видов работ по инженерным изысканиям субподрядной организации. 4) Документы, обосновывающие предлагаемые условия договора на выполнение проектно-изыскательских работ: а) График выполнения работ по договору б) Смета, обосновывающая предлагаемую цену договора, полностью соответствующая Обоснованию начальной (максимальной) цены договора в части наименования видов работ и затрат. По каждому лоту обязательно предоставление заявки, содержащей все вышеперечисленные документы. Предоставление в составе заявки на каждый лот неполного перечня документов и сведений, является нарушением положений настоящей документации. Участник открытого конкурса несет ответственность за достоверность представленных заказчику документов.

Заказчик отвечает на запрос о разъяснении положений конкурсной документации, поступивший не позднее чем за 5 дней до окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе

Срок действия конкурсной заявки: до заключения договора

Язык конкурсной заявки: русский

Валюта конкурсной заявки: российский рубль. Цена конкурсной заявки, указанная в иностранной валюте, будет определяться пересчетом по курсу Центрального банка РФ на момент оценки заявок

Возможность электронной формы участия в конкурсе: не предусматривается.

Адрес заказчика: КОГКУ «Управление по газификации и инженерной инфраструктуре» 610001, г.Киров Октябрьский пр-т, 116-а, юридический отдел. e-mail: jur@gas43.ru Контактный телефон : 67-91-54, факс 54-60-85 Лобанова Ольга Валерьевна

Дата и место начала срока подачи конкурсных заявок: 09 октября 2014 г., по адресу Заказчика.

Дата, время и место окончания приема конкурсных заявок: 29 октября 2014 г. до 10 час.00 мин. по московскому времени по адресу Заказчика

Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 29 октября 2014 г. 10 час.30 мин. по московскому времени по адресу Заказчика

Дата и место рассмотрения конкурсных заявок: 31 октября 2014 г. по адресу Заказчика

Дата, место оценки и сопоставления заявок: 05 ноября 2014 г. по адресу Заказчика

Срок заключения договора: не позднее 10 дней со дня размещения на сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

Победитель конкурса должен подписать договор в течение 8 дней со дня подписания итогового протокола.

Установка блочной газовой котельной по ул. Сосновая в пгт. Красная Поляна Вятскополянского района Кировской области»

Задание на конкурс:

1. Инженерные изыскания для проектирования и строительства в соответствии с СП 47.13330.2012г и СНиП 11-02-96

2. Проектирование привязки блочной газовой котельной мощностью 2,554 МВт с дымовой трубой.

3. Проектирование сетей инженерно-технического обеспечения:

- подводящего газопровода ориентировочной протяженностью – 30 м.

- вынос существующей теплотрассы из зоны застройки и проектирование теплотрассы ориентировочной протяженностью -20 м. с устройством тепловой камеры,

- водопровода ориентировочной протяженностью -30 м.

- электролинии (в соответствии с ТУ) ориентировочной протяженностью 250 м,

- привязка ДЭС в контейнере с системой АВР.

4. Проектирование склада аварийного топлива.

5. Сметная документация (в программе «А0», в ТЕР  в соответствии с постановлением Правительства Кировской области № 60/350 от 26.07.10 г.), прайс-листы на материалы и арматуру должны быть подобраны на основании конъюнктурного анализа цен с выбором наиболее экономичного решения (п.4.25.4.28 МДС 81-35.-2004) с предоставлением сравнительной таблицы стоимостных показателей и согласованные заказчиком.

В сводном сметном расчете предусмотреть затраты на:

- вынос в натуру осей зданий и сооружений,

- подготовку территории под строительство,

- на выполнение врезок в инженерные сети,

- на врезки в сети газопровода,

- первичный пуск газа на котельную;

- проведение подрядных торгов, конкурсов и аукционов на СМР

- строительный контроль со стороны Заказчика;

- технический надзор со стороны эксплуатирующей организации;

- авторский надзор.

6. Разработка специальных разделов: ИТМ ГО и ЧС; охрана окружающей среды, мероприятия по пожарной безопасности.

7. Разработка декларации пожарной безопасности, при необходимости расчет пожарных рисков.

8.Сопровождение прохождения государственной экспертизы до получения положительного заключения государственной экспертизы, сопровождение прохождения согласований с ОАО «Газпром газораспределение Киров» и другими заинтересованными организациями до получения окончательного согласования.

Обязательные условия:

1. Наличие допуска СРО на виды инженерных изысканий у исполнителя работ или наличие  договора  со специализированной организацией  с допуском СРО по выполнению инженерных изысканий.

2. Наличие допуска СРО, на работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком), дающего право на проектирование всех разделов в соответствие с Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию».

3. Заключение договора на авторский надзор в соответствии с ФЗ-116 от 21.07.97 г. «О  промышленной безопасности опасных производственных объектов».

4. Состав проекта: проектная документация (в объеме рабочего проекта) согласно «Положению о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденному Постановлением Правительства РФ от 16.02.08 г. № 87 и ФЗ № 261 от 23.11.2009 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» и ГОСТ 21.501-2011, ГОСТ 21.601-2011, ГОСТ 21.704-2011, ГОСТ 21.201.2011.

5. Предоставление проектной документации в бумажном виде в цветном исполнении и в электронном виде на электронных носителях (диск) в программе AutoCad c типом файлов dwg и с типом файлов pdf

Срок выполнения работ –  3 месяца

Исходные данные можно получить по адресу:

г. Киров, Октябрьский проспект, 116а, каб.204, Горячева Виктория Валерьевна.

Контактный телефон 54-44-56, факс 54-68-32,    e-mail:tekh@gas43.ru

Директор КОГКУ «УГИИ»                                                                         К.В.Охорзин

Зам. директора КОГКУ «УГИИ»                                                                К.А. Карпов

Начальник технического отдела                                                                В.В. Горячева

|  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Директор КОГКУ "УГИИ" |
|  |  |  |  |  |  | К. В. Охорзин |
|  |  | Обоснование начальной (максимальной) цены договора |
|  | Объект: | «Установка блочной газовой котельной по ул. Сосновая в пгт. Красная Поляна Вятскополянского района Кировской области» |
| № п/п | Наименование вида и категории работ | Стоимость, тыс.руб с НДС |
| 1. | Инженерные изыскания | 263,0 |
| 2 | Проектные работы | 697,0 |
|  | Итого: | 960,0 |
|  | Заместитель директора КОГКУ "УГИИ" К.А.Карпов |
|  | Начальник технического отдела КОГКУ "УГИИ" В.В.Горячева |

# ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(указать наименование работ, объект и адрес)

1. Участник

| 1.Наименование участника конкурса |  |
| --- | --- |
| 2. ИНН |  |
| 3. Юридический адрес |  |
| 4. Фактический адрес |  |
| 5. Контактный телефон (факс) |  |
| 6. Контактное лицо |  |

2. Электронный адрес участника: _______________________________________

3. Участник плательщиком налога на добавленную стоимость является (не является) (основание освобождения от уплаты НДС в случае наличия).

4. Конкурсная документация изучена нами в полном объеме и признана полной и достаточной для подготовки настоящей конкурсной заявки.

5. Подтверждаем соответствие требованиям:

деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

отсутствие просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней или государственными внебюджетными фондами;

участник не находится в процессе ликвидации  или  в  процедуре банкротства;

отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков.

6. Предлагаем следующие условия выполнения договора подряда:

| №п/п | Наименование | Единица измерения | Значение (все значения указываются цифрами с текстовой расшифровкой) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цена договора, в том числе налог на добавленную стоимость (при наличии) указать | Рублей |  |

7. Нами внесено денежное обеспечение заявки в размере _______________________________ рублей, ____________________________________________________________________

(дата, номер платежного поручения)

8.     Обеспечение  заявки просим возвратить на счет:

___________________________________________________________________________

(указываются реквизиты банковского счета участника для возврата обеспечения)

# Подпись уполномоченного лица

# участника конкурса

м.п.

дата

Форма 2

## СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

# Участник открытого конкурса                                                                           р

| 1. | Фирменное наименование (наименование) (для юридического лица) |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Организационно-правовая форма (ОАО, ЗАО, ООО.….) (для юридического лица) |  |
| 3 | Место нахождения (для юридического лица) |  |
| 4 | Почтовый адрес (для юридического лица) |  |
| 5. | Форма собственности (для юридического лица) |  |
| 6 | Свидетельство о регистрации (дата, номер, орган регистрации) (для юридического лица) |  |
| 7 | Руководитель: должность, фамилия, имя, отчество (для юридического лица) |  |
| 8 | Головная организация (для юридического лица) |  |
| 9 | Ответственное лицо по выполнению контракта (руководитель контракта), телефон (для юридического лица) |  |
| 10 | Фамилия, имя, отчество (для физического лица) |  |
| 11 | Паспортные данные (для физического лица) |  |
| 12 | Место жительства (для физического лица) |  |
| 13 | Отношение к субъектам малого предпринимательства |  |
| 14 | Банковские реквизиты (наименование банка, телефон, р/с, к/с, БИК, ИНН, КПП) |  |
| 15. | Телефон, факс, Е-mаil, моб. тел. |  |
| 16. | Допуск СРО (№ дата) |  |
| 17. | Виды деятельности, на которые выдан допуск СРО. |  |

# Подпись уполномоченного лица

# участника открытого конкурса

м.п.

дата

Форма 3

## ОПЫТ РАБОТЫ

# участника открытого конкурса по выполнению проектно-изыскательских работ

# по объектам газификации за последние 2 года.

# Участник открытого конкурса                                                                           р

# Дата создания юридического лица __________________

| Наименование объекта | Расположение объекта (Область, город) | Дата выполнения работ (месяц, год) | Какие виды работ выполнены (в том числе краткая характеристика объекта: категории газопроводов, протяженность, количество потребителей, какое оборудование , балансовая стоимость выполненных работ*) | Заказчик (наименование, точный адрес, телефон, ответственное лицо) | Сведения о допущенных подрядчиком нарушениях условий договоров на выполнение работ, аналогичных предмету конкурса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Подпись уполномоченного лица

# участника открытого конкурса

# м.п.

# дата

# *Указывается стоимость выполнения подрядных работ только  данной организацией, без учета выполнения работ привлекаемыми  субподрядными организациями. Учитывается опыт работы на объектах в качестве  субподрядчика при условии выполнения работ в объеме 100%.

Форма 4

## КАДРОВЫЙ СОСТАВ

участника открытого конкурса

# Участник открытого конкурса                                                р

| № п/п | Занимаемая должность | Фамилия И.О. | Образование и специальность (наличие или отсутствие специальности «Промышленное и гражданское строительство», «Теплогазоснабжение и вентиляция» или «Промышленная теплоэнергетика») с указанием наименования учебного заведения, года его окончания и № диплома (копию приложить). | Стаж работы (общий), стаж работы по специальности | Наличие/отсутствие свидетельства об аттестации в области строительства объектов газораспределения и газопотребления в органах Ростехнадзора по области аттестации: «А» (ПБ 03-517-02, № 116-ФЗ от 20.07.1997); «Б7» (ПБ 12-529-03, СНиП 42-01-2002) аттестации НАКС с указанием даты аттестации, номера удостоверения. (копию протокола, удостоверения и аттестации приложить) | Год последней переподготовки, повышения квалификации с указанием наименования учебного заведения, области переподготовки, № свидетельства (копию приложить) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Общее количество работающих |  |  |  |  |  |  |

# Подпись уполномоченного лица

# участника открытого конкурса

# м.п.

# дата

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

на выполнение проектно-изыскательских  работ

Город Киров, областной                                                                               _____________ 2014 г.

Кировское областное государственное казенное учреждение «Управление по газификации и инженерной инфраструктуре» в лице директора Охорзина К.В., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны,

____________________________в лице___________, действующего на основании __________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны,

Кировское областное государственное унитарное предприятие «Агентство энергосбережения» в лице и. о. директора Лукшиной Н. В., действующей на основании Распоряжения Департамента энергетики и газификации Кировской области № 13 от 08.09.2014 г., именуемое в дальнейшем «Инвестор», с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем Стороны,

на основании протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе___________________от ___________________, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

# 1.1. Заказчик поручает за счет средств Инвестора, а Исполнитель принимает на себя обязательство по выполнению проектно-изыскательских работ по объекту: «Установка блочной газовой котельной по ул. Сосновая в пгт. Красная Поляна Вятскополянского района Кировской области» в соответствии с заданием на конкурс

Результатом работ является:

- отчет об инженерных изысканиях в цветном исполнении (в т.ч. графическая часть инженерно-геодезических изысканий в электронном виде в программе AutoCad с типом файлов dwg и с типом файлов pdf),

- проектная документация в цветном исполнении на бумажном носителе и на электронном носителе на CD, DVD и на флешнакопителе с USB-разъемом (в программе AutoCad с типом файлов dwg и с типом файлов pdf), сметная документация в программе «А0» в ТЕР в соответствии с постановлением Правительства Кировской области №60/350 от 26.07.10г. (прайс-листы должны быть подобраны на основании коньюктурного анализа цен с выбором наиболее экономичного решения (п.4.25.4.28 МДС 81-35.-2004) с предоставлением сравнительной таблицы стоимостных показателей материалов и оборудования и согласованы заказчиком).

Количество экземпляров указанной документации определено в Задании на проектирование (Приложение № 1 к настоящему договору)

# Заказчик обязуется принять выполненные работы, Инвестор обязуется оплатить  выполненные работы.

1.2. Требования к работам изложены Заказчиком в Приложении №1 являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.3. Заказчик передает Исполнителю необходимые для проектирования исходные данные,  которые подлежат обязательному уточнению и проверке Исполнителем на объекте для выполнения проектирования надлежащим образом.

1.4. Объем проектно-изыскательских работ определяется Исполнителем по согласованию с Заказчиком с учетом действующих норм и правил и приведен Приложении №1 на основании которых Исполнителем составлена смета на выполнение работ, которая является Приложением № 2 к настоящему договору и составляет его неотъемлемую часть.

1.5. В соответствии с действующим законодательством Исполнитель принимает на себя обязательство по осуществлению авторского надзора за ходом строительства  объекта.

В рамках исполнения договора авторского надзора за осуществление авторского надзора Исполнителю  выплачивается сумма в размере 0,2 % от стоимости строительно-монтажных работ по объекту.

  - Исполнитель обязуется участвовать в работе по выносу в натуру осей строящегося линейного объекта.

  - Исполнитель обязуется сопровождать согласование проектно-сметной документации с заинтересованными службами, выдавшими технические условия, в которых закреплена обязанность последующего согласования проекта, обеспечивать получение согласования проекта в установленные договорами на согласование сроки, либо сроки, установленные Заказчиком в письменных уведомлениях Подрядчика.

  - Исполнитель обязуется сопровождать прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации, обеспечив получение положительного заключения.

  - При обнаружении недостатков в результатах работ, указанных в п. 1.1. настоящего Договора, а также в случае получения отрицательного заключения государственной экспертизы Исполнитель обязан безвозмездно устранить недостатки в срок не более 10 рабочих дней с момента получения замечаний и предоставить в указанный срок исправленные результаты работ (п. 1.1. настоящего договора) Заказчику для прохождения повторной государственной экспертизы. Оплату повторного рассмотрения органами государственной экспертизы проектно-сметной документации осуществляет Исполнитель.

  - При обнаружении недостатков результатов работ (п. 1.1. настоящего договора) Исполнитель по требованию Заказчика обязан безвозмездно в срок не более 10 (Десяти) рабочих дней переделать указанную документацию и соответственно произвести необходимые дополнительные изыскательские работы.

  - Исполнитель обязуется осуществить проверку исходных данных непосредственно на объекте. В случае если Исполнителем не была осуществлена проверка исходных данных, что повлекло недостатки в проекте и необходимость корректировки документации, Исполнитель выполняет корректировку безвозмездно, в т.ч. несет затраты по проведению государственной экспертизы, и возмещает Заказчику причиненные убытки.

  - Исполнитель обязуется принимать участие в оперативных совещаниях по вопросам, возникающим в ходе проектирования Объекта, организуемых Заказчиком; о дате, времени и месте проведения совещания Исполнитель уведомляется Заказчиком факсограммой или посредством передачи информации электронной почтой на электронный адрес Исполнителя. В случае невозможности явки Исполнителя на оперативное совещание по уважительным причинам, Исполнитель письменно уведомляет Заказчика об уважительности причин неявки на оперативное совещание за 2 (Два) рабочих дня до даты назначенного совещания.

  - Исполнитель не вправе передавать результаты работ, указанные в п. 1.1. настоящего договора, третьим лицам.

  - Исполнитель обязуется согласовывать с Заказчиком кандидатуры субподрядчиков и заключение субподрядных договоров.

Для рассмотрения Заказчиком кандидатуры субподрядчика необходимо предоставить:

- Информацию о наименовании и юридическом адресе субподрядной организации,

- Копию выписки из ЕГРЮЛ в отношении субподрядчика, полученной не ранее, чем за шесть месяцев до даты направления документов на согласование,

- Копии учредительных документов субподрядчика и документов, подтверждающих полномочия руководителя субподрядной организации,

- Проект договора с указанием вида, объема и срока выполнения поручаемых субподрядчику работ,

- Копию свидетельства, выданного саморегулируемой организацией (СРО), о допуске к видам работ по инженерным изысканиям и/или проектированию

2. Сроки выполнения работ

2.1. Продолжительность выполнения работ: 3 (Три) месяца с момента заключения настоящего договора согласно Календарному плану производства работ (Приложение № 3)

2.2. Предельная продолжительность исправления выполненных результатов работ, указанных в п. 1.1. настоящего договора, по замечаниям Заказчика и органов экспертизы составляет 10 рабочих дней со дня их получения Исполнителем.

3. Цена договора и порядок расчетов

3.1. Стоимость выполняемых работ составляет ____ (____) рублей, в т.ч. НДС/НДС не облагается.

В том числе по этапам:

- стоимость изыскательских работ __________,

- стоимость проектных работ ________________

3.2. Оплата по настоящему договору производится путем перечисления денежных средств Инвестором на расчетный счет Исполнителя на основании подписанных Заказчиком актов приемки выполненных работ, а также выставленных для оплаты счетов в течение 180 дней после приемки проекта, подписания Заказчиком акта сдачи-приемки проекта, получившего положительное заключение государственной экспертизы.

В случае, если инженерные изыскания направляются на государственную экспертизу отдельно, оплата производится после приемки технического отчета по инженерным изысканиям, подписания Заказчиком акта сдачи-приемки данного отчета, получившего положительное заключение государственной экспертизы:

3.3. Инвестор вправе при наличии денежных средств перечислить Исполнителю авансовый платеж до 30 % от цены договора.

4. Порядок сдачи и приемки работ

4.1. При завершении работы Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приемки документации, 2 (Два) экземпляра инженерных изысканий в цветном исполнении на бумажном носителе, проекта 8 (Восемь) экземпляров в цветном исполнении на бумажном носителе, на электронном носителе на CD, DVD и на флешнакопителе с USB-разъемом, 4 (четыре) экземпляра сметной документации на бумажном носителе, а также в программе «А0» и в WORD в ТЕР в соответствии с постановлением Правительства Кировской области №60/350 от 26.07.10г.

4.2. Заказчик в течение 10 рабочих дней со дня получения акта сдачи-приемки документации обязан направить Исполнителю подписанный акт или мотивированный отказ.

4.3. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их устранения.

4.4. Если в 10-дневный срок после сдачи документации подписанный акт сдачи-приемки или мотивированный отказ от приемки не поступит от Заказчика к Исполнителю, документация считается принятой.

5. Ответственность сторон

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.2. Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее составление технической документации и выполнение изыскательских работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе технической документации и данных изыскательских работ. В случае обнаружения Заказчиком в результате строительства объекта газификации недостатков результатов работ (п. 1.1 настоящего Договора), которые повлекли за собой изменение существенных условий договора на строительство спроектированного Исполнителем объекта газификации, Заказчик вправе наложить на Исполнителя штраф в размере 10% от цены договора (указанной в п. 3.1 Настоящего договора).

5.3. При нарушении сроков этапов работ, указанных в календарном плане производства работ, а также общего срока выполнения работ, предусмотренного п. 2.1, настоящего договора, Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку за каждый день просрочки исполнения обязательства в размере двух трехсотых, действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ, от стоимости договора (указанной в п. 3.1 Настоящего договора) за каждый день просрочки.

5.4. За неявку Исполнителя без уважительных причин и ненаправление Исполнителем предупреждения Заказчика о невозможности явки на оперативное совещание, организуемое Заказчиком, Заказчик вправе наложить на Исполнителя штраф в размере 5% от цены договора (указанной в п. 3.1 Настоящего договора) за каждую неявку.

5.5. За непроведение Исполнителем проверки исходных данных (нарушение п. 1.11 Настоящего договора), что повлекло недостатки в проекте и необходимость корректировки документации, Заказчик вправе наложить на Исполнителя штраф в размере 5% от цены договора (указанной в п. 3.1 Настоящего договора).

5.6. За нарушение срока устранения недостатков документации, указанного в двустороннем акте отказа от приемки документации (п. 4.3.настоящего Договора), Заказчик вправе наложить на Исполнителя штраф в размере 5% от цены договора (указанной в п. 3.1 Настоящего договора).

5.7. За нарушение предельной продолжительности исправления выполненных результатов работ, указанной в п. 2.2. настоящего Договора, Заказчик вправе наложить на Исполнителя штраф в размере 5% от цены договора (указанной в п. 3.1 Настоящего договора).

5.8. За передачу Исполнителем результатов работ, указанных в п. 1.1. настоящего договора, третьим лицам, Заказчик вправе наложить на Исполнителя штраф в размере 5% от цены договора (указанной в п. 3.1 Настоящего договора).

5.9. За повторное предоставление Исполнителем Заказчику для принятия результатов работ, указанных в п.1.1. настоящего Договора, с неустраненными замечаниями, Заказчик вправе наложить на Исполнителя штраф в размере 5% от цены договора (указанной в п. 3.1 Настоящего договора).

5.10. За нарушение сроков получения согласования проектно-сметной документации (указанных в п. 1.7. Настоящего договора), Заказчик вправе наложить на Исполнителя штраф в размере 5% от цены договора (указанной в п. 3.1 Настоящего договора).

5.11. За получение отрицательного заключения государственной экспертизы Заказчик вправе наложить на Исполнителя штраф в размере 10% от цены договора (указанной в п. 3.1 Настоящего договора)

5.12. За нарушение сроков устранения замечаний, вынесенных государственной экспертизой, (указанных в п. 1.9 Настоящего договора), Заказчик вправе наложить на Исполнителя штраф в размере 10% от цены договора (указанной в п. 3.1 Настоящего договора)

6. Прочие условия

6.1. При подписании настоящего договора Исполнитель обязуется предъявить Заказчику

- в случае применения упрощенной системы налогообложения – соответствующее Уведомление,

- копию свидетельства, выданного саморегулируемой организацией, о допуске к выполнению работ по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком) (пункт 13 раздела II Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утвержденного приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 624);

- копию свидетельства, выданного саморегулируемой организацией, о допуске к выполнению видов работ по инженерным изысканиям (раздел I Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утвержденного приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 624).

- В случае отсутствия у Исполнителя свидетельства, выданного саморегулируемой организацией, о допуске к выполнению видов работ по инженерным изысканиям, необходимо предоставить договор субподряда с субподрядной организацией с приложением оригинала либо нотариально заверенной копии выписки из ЕГРЮЛ в отношении субподрядчика, копии учредительных документов субподрядчика, подтверждение полномочий руководителя субподрядчика, сведения о кадровом составе субподрядчика и его опыте работы, свидетельства, выданного саморегулируемой организацией, о допуске к выполнению видов работ по инженерным изысканиям субподрядной организации.

6.2. При возникновении необходимости корректировки результатов работ, указанных в п.1.1 настоящего договора, стороны устанавливают причину ее появления. Если необходимость корректировки возникла по вине Исполнителя, то корректировка выполняется безвозмездно. Если такая необходимость возникла по вине Заказчика или строительного подрядчика, то Исполнитель выполняет корректировку за дополнительную плату.

6.3. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор в случае:

- задержки Исполнителем начала или окончания сроков выполнения работ более чем на 10 календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика,

- прекращении членства в СРО, недействительности допуска СРО на выполнение изыскательских работ и /или организацию проектных работ;

- систематической (более двух раз) неявки без уважительных причин на оперативные совещания, организуемые Заказчиком.

6.4. В случае одностороннего расторжения договора Заказчик направляет Исполнителю соответствующее уведомление. Договор считается расторгнутым с момента получения Исполнителем указанного уведомления. После расторжения договора Заказчик оценивает стоимость работ, произведенных Исполнителем к моменту расторжения, и стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик в результате невыполнения Исполнителем своих обязательств и расторжения договора.

6.5. Если стоимость произведенных Исполнителем работ превышает стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик, разница должна быть выплачена Исполнителю с учетом авансового платежа в течение 180 (Ста восьмидесяти) дней. Если стоимость произведенных Исполнителем работ меньше стоимости убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик, разница должна быть выплачена Исполнителем в течение 10 дней с момента предъявления соответствующего требования.

6.6. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними.

6.7. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат  рассмотрению в Арбитражном суде Кировской области.

6.8. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон.

6.9. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств.

6.10. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских реквизитов, она обязана в течение 10 (десяти) дней письменно известить об этом другую Сторону.

6.11. Настоящий договор составлен  в  трех  экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

К настоящему договору  прилагаются:

1. Задание на проектирование (Приложение № 1)

2. Смета на выполнение работ (Приложение № 2)

3. Календарный план производства работ. (Приложение № 3)

Адреса и реквизиты сторон

| ЗАКАЗЧИК: КОГКУ «Управление по газификации и инженерной инфраструктуре» | ИСПОЛНИТЕЛЬ | ИНВЕСТОР: КОГУП «Агентство энергосбережения» |
| --- | --- | --- |
| 610001 г. Киров Октябрьский пр-т,116а ИНН 4345086310 КПП 434501001 Наименование получателя: УФК по Кировской области (Департамент финансов (КОГКУ «УГИИ» л/с 03866006432)) л/с 02402002360 Банк получателя: Отделение по Кировской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации (сокращенное наименование – Отделение Киров) БИК 043304001 р/сч 40201810900000100015 Директор________К. В. Охорзин |  | 610046, г. Киров, ул. Уральская,7 р/сч. 40602810227320100232 к/сч. 30101810500000000609 в ОСБ № 8612 г. Киров, БИК 043304609 ИНН 4345046211/КПП 434501001 И. о. директора_____Н.В.Лукшина |

Приложение № 1

|  | к договору №___ от ________ 2014 г. Утверждаю Директор КОГКУ «УГИИ» м.п. _____________ К. В.Охорзин «_____»________________2014г. |
| --- | --- |

## Задание на проектирование

| №№ п.п. | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Основание для проектирования |  |
| 2. | Вид строительства |  |
| 3. | Стадийность проектирования |  |
| 4. | Требования по вариантной и конкурсной разработке |  |
| 5. | Особые условия строительства |  |
| 6. | Основные технико-экономические показатели объекта, в т.ч. мощность, производительность, производственная программа |  |
| 7. | Требования к инженерному и технологическому оборудованию |  |
| 8. | Требования к технологии, режиму предприятия |  |
| 9. | Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям |  |
| 10. | Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному расширению предприятия |  |
| 11. | Требования и условия к разработке природоохранных мероприятий |  |
| 12. | Требования к режиму безопасности и гигиене труда |  |
| 13. | Требования по ассимиляции производства |  |
| 14. | Требования по разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций |  |
| 15. | Требования по выполнению опытно-конструкторских и научно-исследовательских работ |  |
| 16. | Состав демонстрационных материалов |  |
| 17. | Количество экземпляров проектно-сметной документации |  |
| 18. | Прочие условия |  |
| 19. | Заказчик (наименование организации, адрес заказчика) |  |
| 20. | Расчетный счет заказчика на финансирование проектных работ (№ счета, наименование и адрес банка) |  |
| 21. | Инвестор (наименование организации, адрес заказчика) |  |

##### Заказчик  Зам.директора КОГКУ «УГИИ»                                         К.А. Карпов

должность                       подпись                              Ф.И.О.

##### Генеральный

Проектировщик

должность                                подпись                               Ф.И.О

.м.п.

|  |  |  |  |  |  | Приложение № 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

к договору  № ___ от «___»  _____2014г.

Календарный план производства работ.

| № пп | Наименование работ | Объемы выполнения работ (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- |
|  |  | В том числе по месяцам: |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |

| ЗАКАЗЧИК: КОГКУ «Управление по газификации и инженерной инфраструктуре» | ИСПОЛНИТЕЛЬ: |  |
| --- | --- | --- |
| 610001 г. Киров Октябрьский пр-т,116а ИНН 4345086310 КПП 434501001 Наименование получателя: УФК по Кировской области (Департамент финансов (КОГКУ «УГИИ» л/с 03866006432)) л/с 02402002360 Банк получателя: ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛ. Г.КИРОВ БИК 043304001 р/сч 40201810900000100015 Директор ______________К. В.Охорзин |  |  |

Типовая форма

Банковской гарантии исполнения обязательств поставщика (подрядчика)

по договору

наименование Бенефициара

адрес Бенефициара

БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ № ________________

| г. ________________ | от «___»_________20___ г. |
| --- | --- |

(полное наименование организации-Гаранта)	 адрес места нахождения:           			, почтовый адрес: 				, ИНН:                         , финансовые реквизиты: 								, реквизиты лицензии Банка России на осуществление банковских операций: 									, именуемый в дальнейшем «ГАРАНТ», настоящим гарантирует надлежащее исполнение

(полное наименование организации-Принципала)				, адрес места нахождения:           							                   	             	 , почтовый адрес: 								, ИНН:                         , финансовые реквизиты: 								    , именуемый в дальнейшем «ПРИНЦИПАЛ», обязательств по исполнению договора, заключенного по итогам 		        (реестровый номер конкурса, номер лота, протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе)				, перед Кировским областным государственным казенным учреждением «Управление по  газификации и инженерной инфраструктуре» адрес места нахождения: 610001 г.Киров Октябрьский проспект,116а, почтовый адрес: 610001 г.Киров Октябрьский проспект,116а, КПП 434501001, ИНН: 4345086310, финансовые реквизиты: УФК по Кировской области (Департамент финансов Кировской области (КОГКУ «УГИИ» л/с 03866006432)) л/с 02402002360ГРКЦ ГУ Банка России по Кировской обл. г. Киров БИК 043304001, р/с 40201810900000100015)	 именуемым в дальнейшем «БЕНЕФИЦИАР».

1. Гарант настоящим безотзывно обязуется выплатить «БЕНЕФИЦИАРУ» любую сумму, не превышающую 			(сумма цифрами и прописью)			 рублей, не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения письменного Требования БЕНЕФИЦИАРА, содержащего указание на то, в чем состоит нарушение ПРИНЦИПАЛОМ обязательств, в обеспечение которого выдана настоящая гарантия.

2. Настоящая Банковская гарантия обеспечивает:

- исполнение «ПРИНЦИПАЛОМ» обязательств по указанному выше договору, в том числе по возврату авансового платежа,

- уплате неустоек (пеней, штрафов), предусмотренных договором, начисленных с момента возникновения у «БЕНЕФИЦИАРА» права на их начисления, до дня списания денежных средств с корреспондентского счета Гаранта,

- Исполнение гарантийных обязательств ПРИНЦИПАЛОМ

3. Письменное Требование БЕНЕФИЦИАРА к ГАРАНТУ об уплате денежной суммы по настоящей Гарантии должно быть подписано руководителем БЕНЕФИЦИАРА или уполномоченным им лицом и заверено печатью БЕНЕФИЦИАРА. В требовании БЕНЕФИЦИАР должен указать, в чем состоит нарушение ПРИНЦИПАЛОМ обязательства, в обеспечение которого выдана Гарантия. К требованию должны быть приложены заверенные уполномоченным лицом БЕНЕФИЦИАРА и печатью БЕНЕФИЦИАРА копии следующих документов:

- договора,

- банковской гарантии,

- документов с указанием конкретных фактов нарушения Принципалом своих обязательств по договору и расчет подлежащей выплате суммы.

- документа, подтверждающего перечисление БЕНЕФИЦИАРОМ аванса  ПРИНЦИПАЛУ (если Требование предъявлено в случае невозврата ПРИНЦИПАЛОМ аванса).

4.  Письменное Требование платежа по настоящей Гарантии с приложением соответствующих документов должно быть направлено ГАРАНТУ в место выдачи Гарантии заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу: __________________________________

5. Обязательство и ответственность ГАРАНТА перед БЕНЕФИЦИАРОМ, предусмотренные настоящей Гарантией, ограничиваются уплатой суммы, на которую выдана Гарантия. Обязательство ГАРАНТА перед БЕНЕФИЦИАРОМ считается надлежаще исполненным при условии поступления денежных средств на счет БЕНЕФИЦИАРА.

6. В случае неисполнения Требования об уплате по настоящей гарантии в установленный срок Гарант обязуется уплатить пени БЕНЕФИЦИАРУ Бенефициару в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) процента от суммы, подлежащей уплате за каждый календарный день просрочки, начиная с 8 рабочего дня от даты получения Гарантом Требования БЕНЕФИЦИАРА по дату платежа по настоящей гарантии.

7. Настоящая Гарантия является безотзывной и действует с «____» _____________ 2013 года  и до окончания период срока исполнения гарантийных обязательств «ПРИНЦИПАЛОМ» (до истечения 2 лет с момента ввода объекта в эксплуатацию).

8. Изменения и дополнения, внесенные в договор в период действия настоящей Гарантии, не освобождают ГАРАНТА от обязательств по данной Гарантии.

9. Гарантия прекращает своё действие с момента наступления любого из нижеперечисленных событий:

- по истечении срока Гарантии, указанного в п. 5 настоящей Гарантии,

- после полного исполнения ГАРАНТОМ обязательств по Гарантии,

- после исполнения ПРИНЦИПАЛОМ или третьими лицами перед БЕНЕФИЦИАРОМ обязательств по договору, обеспеченных Гарантией,

- вследствие отказа БЕНЕФИЦИАРА от своих прав по Гарантии путем возврата её ГАРАНТУ,

- вследствие отказа БЕНЕФИЦИАРА от своих прав по Гарантии путем письменного заявления об освобождении ГАРАНТА от его обязательств.

10. Гарантия не может быть отозвана ГАРАНТОМ.

11. Настоящая Гарантия регулируется действующим законодательством Российской Федерации.

12. Все споры между ГАРАНТОМ и БЕНЕФИЦИАРОМ, вытекающие из настоящей Гарантии или связанные с ней, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Кировской области.

| Руководитель организации-Гаранта |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | (расшифровка подписи) |
| Главный бухгалтер организации-Гаранта |  |  |
|  |  | (расшифровка подписи) |

М.П.